|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No, no he podido cumplir con todas las actividades programadas en los tiempos definidos. Me he enfrentado a una curva de aprendizaje de la plataforma Google Cloud Platform (GCP) que no esperaba; aunque tenía algo de familiaridad con ella por el curso de Big Data, no anticipé que me resultaría tan complicada en este contexto. Sin embargo, he logrado recuperar el tiempo perdido y he conseguido finalizar mis tareas con éxito. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades, he dedicado más horas al aprendizaje autodidacta, lo que me ha permitido desarrollar un manejo cada vez más eficiente de las diferentes etapas del desarrollo de software y la gestión de proyectos. En el futuro, planeo implementar una comunicación más efectiva con mi equipo de trabajo para gestionar mejor las tareas propuestas y asegurar que todos estemos alineados en nuestros objetivos. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado avanzar en el proyecto. Sin embargo, reconozco que debo mejorar mis conocimientos en Google Cloud Platform (GCP) para gestionar de manera más efectiva las tareas asignadas. Tengo planeado continuar mi capacitación en esta plataforma, aprovechando los diversos bootcamps a los que pueda unirme. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  En este momento, siento que nos ha faltado capacitación para la implementación de proyectos agiles. Herramientas de gestión de proyectos como Jira o Trello, así como el manejo de entornos de desarrollo en la nube, son esenciales para los profesionales de nuestra área. Sería ideal que, a través del programa Certifika del DUOC, pudiéramos continuar capacitándonos una vez que estemos titulados. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, considero que se deben ser redistribuir actividades entre los miembros del grupo, y también es necesario revisar el alcance de ciertas tareas, ya que hemos notado que no logramos avanzar en cada sprint como esperábamos. A pesar de estos desafíos, nuestro grupo está muy cohesionado; hemos trabajado juntos desde el primer semestre de nuestro primer año, lo que nos ha permitido conocernos bien y ha facilitado el desarrollo en un entorno ágil. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva. A pesar de las dificultades que cada uno enfrenta debido a sus responsabilidades laborales, todos demostramos un fuerte compromiso por alcanzar los resultados y finalizar el proyecto de la mejor manera posible. Sin embargo, debemos mejorar nuestra comunicación, que al principio fue escasa. |